整体规划改扩建项目二期工程

绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及石家庄市桥西区财政局《关于印发<石家庄市桥西区区级预算绩效重点评价管理办法>的通知》（西财〔2020〕20号）规定，对石家庄市桥西区五里庄小学2024年度整体规划改扩建项目二期工程进行了重点绩效评价。

一、基本情况

- 石家庄市桥西区五里庄小学招生范围为石铜路以东，南二环西路以南，滨河街以西，汇明路、区划南分界线以北，包括26个小区，居住人口50870人。招生范围内新建高层住宅逐年激增、入住总人数相对较多、新增小区年轻人入住较多，未来招生范围内适龄儿童入学数量呈增加趋势，为解决适龄儿童入学人数不断增加问题，五里庄小学在政府部门的大力支持下进行了改扩建。

- 2020年3月石家庄市桥西区五里庄小学开启整体规划改扩建项目，一期工程已于2021年9月1日完成投入使用，包括容纳20个教学班的教学楼1栋、200米跑道的运动场1个。二期工程2021年11月30日经石家庄市桥西区人民政府常务会议审议通过，包括拆除旧教学楼，新建可容纳16个教学班720个学位的教学楼1栋、风雨操场1栋、门卫室1栋及配套设施（广场、道路、围墙、绿化、室外管网、室外照明）。

- 2024年石家庄市桥西区五里庄小学预算总额为1821.00万元。

- 评价结论

- 五里庄小学整体规划改扩建项目二期工程在决策、实施管理过程、资金管理、实施效益等方面管理规范、使用合理合规，学校办学条件大幅提升，学位数有较大增加，有效缓解了区域内居民子女就近入学的压力，有效发挥了资金的效能和效益。综合评价等级为“优秀”。

- 三、建议

- 建议完善内控制度体系的建设，在已有的内控制度基础上进一步制定预算管理制度、资金管理制度、跟踪监督制度、资产管理制度等内控制度，使项目实施、资产管理有据可依，并将制度落实到实际工作中去。

- 加强项目执行过程各个环节的管理，按计划及时足量完成，严格项目的工程质量验收，同时严格按照相关文件规定，建设项目在完工后应及时组织实施财务竣工决算审计，及时转入固定资产核算，进一步提高资金的使用效率，确保资产安全完整。